


附件4
2016年全市港航海事系统履职尽责重点工作督促检查进度表

	序号
	事项
	主要工作任务及目标
	责任
领导
	责任
科室
	责任单位
	完成时间

	1
	交通
投资
	（1）完成交通固定资产投资10亿元。
	胡朝晖
	工程科
	有建设任务的县市区局（处）
	11月

	2
	港航
建养
	（2）启动“十三五”规划70%以上交通重点项目的前期工作。
	胡朝晖
	工程科
	各县市区港航海事局（处）
	11月

	
	
	（3）全面启动香溪河航道、清江航道提等升级工程的前期工作。
	
	
	兴山、秭归、宜都、长阳港航海事局（处）
	11月

	
	
	（4）加强航道日常巡查，加强航标维护，加强严禁夜航的通告和管制并制度化、痕迹化，特别是香溪河峡口一桥以上的导航和管制，确保航道畅通。
	胡朝晖
吴福洲
	工程科

航政科
	兴山、秭归、宜都、长阳港航海事局（处）
	11月

	
	
	（5）加快建设库区三条支流航道炸礁和疏浚工程。
	胡朝晖
	工程科
	秭归县港航海事局
	11月

	2
	港航
建养
	（6）全面建成白洋一期工程、茅坪二期工程、海汇综合码头（一期工程）、三峡旅客翻坝转运中心码头和兴山峡口旅游码头水工设施；
	胡朝晖
	工程科
	秭归县港航海事局

兴山县港航海事处
夷陵区港航海事局
	11月

	
	
	（7）力争开工白洋二期工程。
	
	
	枝江市港航海事局

夷陵区港航海事局

长阳县港航海事局
	11月

	
	
	（8）全面启动宜昌港总体规划修编工作。
	
	
	各县市区港航海事局（处）
	11月

	
	
	（9）全面加强和规范港口岸线管理，出台港口岸线申报程序规定，建立岸线界桩台帐，建立“县级巡查、市级督查“机制，实现岸线资源动态管理。
	
	
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局


	11月

	
	
	（10）当年完工项目交工验收率100%；交工验收合格率100%，无重大质量责任事故。
	
	
	各县市区港航海事局（处）
	11月

	3
3
3
	安全
监管
安全
监管
安全
监管
	（11）全员开展“东方之星”事件和天津港事故调查报告学习研讨，找差距晒短板，厘清职责边界，找准关键要点，制定工作程序。
	吴福洲
	航政科
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局
	2月

	
	
	（12）进一步拓展安全督察专员制度，再增10名专员，统一配备安检设备，统一培训考试。
	吴福洲
	航政科
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局
	11月

	
	
	（13）完成三部“你教我学、护航平安”系列微电影。
	吴福洲

黄鸿

胡朝晖
	航政科

运输科

工程科
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局配合
	11月

	
	
	（14）建立水上应急救援联动机制。
	吴福洲
	航政科
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局配合
	11月

	
	
	（15）“e航千里眼”向全行业重点港口拓展，滚装码头、客运中心、危化码头、大运量和新建码头全面安装视频监控系统。
	张池松

黄鸿
	办公室

运输科
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局
	11月

	
	
	（16）全面启动船舶检验档案数字化一期工程、管理规范化、查询快速化工作，开展全市船检人员业务培训，提高船检队伍素质。
	吴福洲
	办公室

船检科
	船检科
	11月

	
	
	（17）主动适应改革需要，在船舶动态管理、船员管理等方面按照新要求新程序迅速转变工作方法。
	吴福洲
	航政科
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局
	11月

	
	
	（18）试行危化码头安全检查委托第三方咨询服务，开展专家咨询与业务指导相结合的多形式检查培训。
	黄鸿
	运输科
	运输科
	11月

	
	
	（19）修订《宜昌市渡口安全管理办法》、《宜昌市乡镇船舶管理实施细则》。
	段宏权

吴福洲
	法规科

航政科
长阳县
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局
	11月

	4
4


	运输
管理
运输
管理

	（20）港口吞吐量达到8000万吨。
	黄  鸿
	运输科
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局
	11月

	
	
	（21）进一步推进船型标准化工作，单船运力达到3600吨。
	
	
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局
	11月

	
	
	（22）开展港政、运政管理工作程序、内容、时限等管理方式调研，进一步理清管理工作职责，出台《宜昌市水路运政管理工作规程》、《宜昌市水路港政管理工作规程》。
	
	
	运输科
	11月

	
	
	（23）引导和支持水运企业整合，做大做强骨干企业，培树龙头企业，壮大市场主体。
	黄鸿
	运输科
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局
	11月

	
	
	（24）开展客运市场专项整治工作，维护市场秩序。
	黄鸿
	运输科
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局


	11月

	
	
	（25）定期召开运输企业座谈会，协调帮助企业解决经营困难，促进水路运输经济发展。
	
	
	
	11月

	
	
	（26）严格依法依规，加强现场监督，落实好长江干线标准化船型补贴资金的发放工作。
	黄  鸿


	运输科


	各县市区港航海事局（处）、城区各分局
	11月

	
	
	（27）启动船舶交易中心的市场调研和可行性研究。
	黄  鸿

吴福洲
张池松
	运输科
船检科

航政科
办公室
	运输科、船检科、航政科、办公室

	4月

	5
	行政
审批
	（28）探索客渡船营运检验市县分级、责权统一的措施。
	吴福洲
	船检科
	船检科
	4月

	
	
	（29）行政审批事项均纳入窗口办理，办结率、满意率100%，实现“零投诉”。
	
	审批科
	审批科
	11月


	
	
	（30）进一步归并和减化审批流程，承接省级下放事项。下放能够由县市区把关的审批事项的部分审批权限。
	
	
	
	

	6
	法制
建设
	（31）组织技能培训，全系统开展游泳、普通话等达标。
	段宏权
	法规科
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局、机关各科室
	11月

	
	
	（32）印制水路交通法律法规政策文件汇编。
	
	
	
	4月

	
	
	（33）认真开展七五普法活动，开展执法人员两年轮训，培训方式由理论学习和实地观摩相结合。
	
	
	
	11月

	
	
	（34）基层站所培树特色品牌，将大公桥分局打造成为交通系统三基三化特色点、应急监控指挥点、港航文化宣传点。
	
	
	大公桥分局
	11月

	
	
	（35）开展“月月学、月月考”活动，提高全员依法行政能力。
	吴福洲

段宏权
	党办

法规科
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局、机关各科室
	11月

	7
8

	统计
工作
财务
监管

	（36）完成省港航局、市交通运输局、市港航局安排的统计工作任务。
	黄鸿

胡朝晖
	运输科

工程科
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局
	12月

	
	
	（37）严格执行部门预算，加强财务管理和会计基础工作。


	张池松
	财务科
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局
	11月

	
	
	（38）认真执行市直行政事业单位财务管理、政府采购、公务卡及资产管理有关规定。
	张池松
	财务科
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局
	11月

	
	
	（39）按照市局财务集中监管要求，完成财务监管工作；严格执行财经法规及市局重大事项请示报告制度，全面开展内部审计工作，加强资金、资产监督管理。
	张池松
	财务科
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局
	11月

	
	
	（40）主动适应改革需要，对燃油补贴工作按照新要求新程序迅速转变工作方法。
	黄鸿

吴福洲

张池松
	运输科

航政科

财务科
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局
	11月

	9

	党风
廉政
建设
	（41）认真开展“两学一做”，全面推进从严治党向基层延伸。
	吴福洲
	党办
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局
	11月

	
	
	（42）落实全面从严治党战略，持续深入推进党风廉政建设“两个责任”层层落实。
	李  丽

吴福洲

	监察科

党办

	
	11月


	10
	综合

工作
	（43）建立宜昌港航公共微信平台。
	张池松

吴福洲
	办公室

党办
	各县市区局、城区分局
	4月

	
	
	（44）举办“大家开讲”职工讲坛，切实提高干部职工履职能力。
	吴福洲
	党办
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局、机关各科室
	11月

	10
	综合

工作
	（45）开展行业诚信体系考核及成果应用工作。
	黄  鸿
	运输科
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局
	11月

	
	
	（46）完成春运、大气污染防治和水体污染防治、节能减排、旅游标准化、“两坝一峡”客运码头规范制定等专项工作。
	黄  鸿
吴福洲
	运输科

航政科
	各县市区港航海事局（处）、城区各分局
	11月


注：有多个责任领导和部门的，以排在首位的为主要责任领导和部门。













1
— 1 —

